МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное АВТОНОМНОЕ образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Димитровградский инженерно-технологический институт – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (ДИТИ НИЯУ МИФИ)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ДИТИ НИЯУ МИФИ

Бегинина И.И..

«	»	20	г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проверки сформированности компетенций (части компетенций)

УК-2 «Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла»

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция

Наименование образовательной программы: Правовое регулирование государственного и муниципального управления

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: очно-заочная

Димитровград 2023

Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| УК-2 «Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла» | З-УК-2 Знать: этапы жизненного цикла проекта; этапы разработки и реализации образовательного проекта; методы разработки и управления образовательного проектами У-УК-2 Уметь: разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его реализации, определять целевые этапы, основные направления работ; объяснить цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта; управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла В-УК-2 Владеть: методиками разработки и управления проектом; методами оценки потребности в ресурсах и эффективности |

Компетенция формируется дисциплинами:

| Б1.В.01.02 Организация проектной деятельности | 1 семестр |
| --- | --- |

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции

| № п/п | Содержание вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- |
| Б1.В.01.02 Организация проектной деятельности |  |  |
|  | Укажите термин данного определения: Сформулированная проблема, которая должна быть решена в процессе выполнения проекта. | цель проекта. |
|  | По данному описанию (характеристике) укажите термин. Комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, направленных на достижение его целей. | реализация проекта. |
|  | Прочитайте текст и ответьте на вопрос. Кто осуществляет финансирование проекта за счет своих или привлеченных средств? | инвестор проекта. |
|  | По данному описанию (характеристике) укажите термин. Фаза жизненного цикла проекта, на которой осуществляется эксплуатация результатов проекта. | фаза гарантийных обязательств. |
|  | По данному описанию (характеристике) укажите термин. Показатель, используемый для приведения разновременных затрат, результатов проекта. | норма дисконта. |
|  | По данному описанию (характеристике) укажите термин. Стадия процесса управления проектом, результатом которой является санкционирование его начала. | Инициация проекта |
|  | По данному описанию (характеристике) укажите термин. Набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из основных результатов проекта. | фаза проекта. |
|  | По данному описанию (характеристике) укажите термин. Желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления проекта в заданных условиях его выполнения. | стратегия проекта. |
|  | Прочитайте текст и ответьте на вопрос. На какой фазе жизненного цикла проекта осуществляется эксплуатация результатов проекта? | гарантийных обязательств. |
|  | По данному описанию (характеристике) укажите термин. Временная организационная структура, объединяющая отдельных специалистов, группы и/или организации, привлеченные к выполнению работ проекта и ответственные перед руководителем проекта за их выполнение. | команда проекта. |
|  | Прочитайте текст и ответьте на вопрос. К какой функциональной области в управлении проектом относится деятельность, направленная на обеспечение достижения целей проекта в необходимые сроки? | управление временем проекта. |
|  | По данному описанию (характеристике) укажите термин. Значение дисконта, при котором суммарный чистый дисконтированный доход на заданном отрезке времени становится равным нулю. | внутренняя норма доходности. |
|  | Прочитайте текст и решите задачу. Суммарный чистый дисконтированный доход проекта равен 2 миллиона рублей. Начальные стартовые инвестиции 10 миллионов рублей. Определите значение индекса доходности дисконтированных инвестиций проекта. | 1,2 |
|  | По данному описанию (характеристике) укажите термин. Промежуток времени между моментом появления проекта и моментом его завершения. | жизненный цикл проекта. |
|  | Укажите термин данного определения: Документ, устанавливающий полный перечень работ проекта, их взаимосвязь, последовательность и сроки выполнения, продолжительности, а также исполнителей и ресурсы, необходимые для выполнения работ проекта. | календарный план проекта. |
|  | Прочитайте текст и укажите термин. Структура управления проектом, в которой определенные функции передаются на самый верхний уровень управления, а все остальные задачи решаются на уровне управления проектами. | проектная структура. |
|  | По данному описанию (характеристике) укажите термин. Документ, в котором зафиксировано, какие ресурсы будут использоваться в проекте; процессы получения и возврата этих ресурсов. | смета проекта. |
|  | Прочитайте текст и поставьте соответствие между функциональной областью проекта и ее содержанием: Функциональная область проекта; Содержание функциональной области проекта. 1. Управление содержанием и объемами работ проекта; а) деятельность, направленную на достижение соответствия результатов проекта выявленным потребностям и ожиданиям.. 2. Управление временем проекта; б) деятельность, направленную на определение структуры целей проекта и обеспечение их реализации.. 3. Управление стоимостью проекта; в) деятельность, направленную на обеспечение достижения целей проекта в необходимые сроки.. 4. Управление качеством проекта; г) деятельность, направленную на определение необходимого финансового результата и его достижение.. | 1б 2в 3г 4а |
|  | Прочитайте текст и поставьте соответствие между фазой проекта и ее содержанием: Фаза проекта; Содержание фазы проекта. 1. Начальная фаза; а) осуществляется эксплуатация результатов проекта.. 2. Основная фаза; б) осуществляется комплексное выполнение всех описанных в проекте действий. 3. Завершающая фаза; в) выполняются разработка концепции проекта, сравнительная оценка альтернатив, утверждение концепции проекта.. 4. Фаза гарантийных обязательств; г) достигаются конечные цели проекта и подводятся итоги.. | 1в 2б 3г 4а |
|  | Прочитайте текст и поставьте соответствие между видом процесса проекта и его содержанием: Вид процесса проекта; Содержание процесса проекта. 1. Завершение проекта; а) процесс сравнения плановых и фактических показателей выполнения проекта, анализ отклонений и их причин. 2. Организация исполнения; б) непрерывный процесс, направленный на определение и согласование наилучшего способа действий для достижения поставленных целей проекта с учетом всех факторов его реализации. 3. Инициация проекта; в) процесс обеспечения реализации плана проекта путем организации выполнения включенных в него работ и координации исполнителей. 4. Планирование проекта; г) процесс управления проектом, результатом которого является авторизация и санкционирование начала проекта или очередной фазы его жизненного цикла. 5. Контроль исполнения; д) процесс формального окончания работ и закрытия всего проекта. | 1д 2б 3г 4в 5а |
|  | Прочитайте текст и поставьте соответствие между функциональной областью проекта и ее содержанием: Функциональная область проекта; Содержание функциональной области проекта. 1. Управление материальными ресурсами проекта; а) деятельность, направленную на оптимизацию взаимодействия проекта с внешней средой в целях минимизации отклонений проекта.. 2. Управление персоналом проекта; б) деятельность, направленную на обеспечение работ всеми необходимыми материальными ресурсами при соблюдении ранее запланированных сроков и качества.. 3. Управление рисками проекта; в) деятельность, направленную на обеспечение проекта необходимыми человеческими ресурсами и их эффективное использование.. 4. Интеграционное управление проектом; г) деятельность, направленная на обеспечение согласованности всех действий по управлению проектом, относящихся к различным функциональным областям.. | 1б 2в 3а 4г |