|  |
| --- |
| МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  федеральное государственное АВТОНОМНОЕ образовательное учреждение высшего образования  «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |
| **Димитровградский инженерно-технологический институт –**  филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»  **(ДИТИ НИЯУ МИФИ)** |

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ДИТИ НИЯУ МИФИ

Бегинина И.И..

« » 20 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

**для проверки сформированности компетенций (части компетенций)**

**УК-2 «Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла»**

**Направление подготовки:** 40.04.01 Юриспруденция

**Наименование образовательной программы:** Правовое регулирование государственного и муниципального управления

**Уровень образования:** магистратура

**Форма обучения:** очно-заочная

Димитровград 2023

**Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции**

|  |  |
| --- | --- |
| **Код и наименование компетенции** | **Код и наименование индикатора достижения компетенции** |
| УК-2 «Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла» | З-УК-2 Знать: этапы жизненного цикла проекта; этапы разработки и реализации образовательного проекта; методы разработки и управления образовательного проектами  У-УК-2 Уметь: разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его реализации, определять целевые этапы, основные направления работ; объяснить цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта; управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  В-УК-2 Владеть: методиками разработки и управления проектом; методами оценки потребности в ресурсах и эффективности |

**Компетенция формируется дисциплинами:**

|  |  |
| --- | --- |
| Б1.В.01.02 Организация проектной деятельности | 1 семестр |

**Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание вопроса** | **Правильный ответ** |
| **Б1.В.01.02 Организация проектной деятельности** | | |
|  | Укажите термин данного определения: Сформулированная проблема, которая должна быть решена в процессе выполнения проекта. | цель проекта. |
|  | По данному описанию (характеристике) укажите термин. Комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, направленных на достижение его целей. | реализация проекта. |
|  | Прочитайте текст и ответьте на вопрос. Кто осуществляет финансирование проекта за счет своих или привлеченных средств? | инвестор проекта. |
|  | По данному описанию (характеристике) укажите термин. Фаза жизненного цикла проекта, на которой осуществляется эксплуатация результатов проекта. | фаза гарантийных обязательств. |
|  | По данному описанию (характеристике) укажите термин. Показатель, используемый для приведения разновременных затрат, результатов проекта. | норма дисконта. |
|  | По данному описанию (характеристике) укажите термин. Стадия процесса управления проектом, результатом которой является санкционирование его начала. | Инициация проекта |
|  | По данному описанию (характеристике) укажите термин. Набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из основных результатов проекта. | фаза проекта. |
|  | По данному описанию (характеристике) укажите термин. Желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осуществления проекта в заданных условиях его выполнения. | стратегия проекта. |
|  | Прочитайте текст и ответьте на вопрос. На какой фазе жизненного цикла проекта осуществляется эксплуатация результатов проекта? | гарантийных обязательств. |
|  | По данному описанию (характеристике) укажите термин. Временная организационная структура, объединяющая отдельных специалистов, группы и/или организации, привлеченные к выполнению работ проекта и ответственные перед руководителем проекта за их выполнение. | команда проекта. |
|  | Прочитайте текст и ответьте на вопрос. К какой функциональной области в управлении проектом относится деятельность, направленная на обеспечение достижения целей проекта в необходимые сроки? | управление временем проекта. |
|  | По данному описанию (характеристике) укажите термин. Значение дисконта, при котором суммарный чистый дисконтированный доход на заданном отрезке времени становится равным нулю. | внутренняя норма доходности. |
|  | Прочитайте текст и решите задачу. Суммарный чистый дисконтированный доход проекта равен 2 миллиона рублей. Начальные стартовые инвестиции 10 миллионов рублей. Определите значение индекса доходности дисконтированных инвестиций проекта. | 1,2 |
|  | По данному описанию (характеристике) укажите термин. Промежуток времени между моментом появления проекта и моментом его завершения. | жизненный цикл проекта. |
|  | Укажите термин данного определения: Документ, устанавливающий полный перечень работ проекта, их взаимосвязь, последовательность и сроки выполнения, продолжительности, а также исполнителей и ресурсы, необходимые для выполнения работ проекта. | календарный план проекта. |
|  | Прочитайте текст и укажите термин. Структура управления проектом, в которой определенные функции передаются на самый верхний уровень управления, а все остальные задачи решаются на уровне управления проектами. | проектная структура. |
|  | По данному описанию (характеристике) укажите термин. Документ, в котором зафиксировано, какие ресурсы будут использоваться в проекте; процессы получения и возврата этих ресурсов. | смета проекта. |
|  | Прочитайте текст и поставьте соответствие между функциональной областью проекта и ее содержанием:   |  |  | | --- | --- | | Функциональная область проекта | Содержание функциональной области проекта | | 1. Управление содержанием и объемами работ проекта | а) деятельность, направленную на достижение соответствия результатов проекта выявленным потребностям и ожиданиям. | | 2. Управление временем проекта | б) деятельность, направленную на определение структуры целей проекта и обеспечение их реализации. | | 3. Управление стоимостью проекта | в) деятельность, направленную на обеспечение достижения целей проекта в необходимые сроки. | | 4. Управление качеством проекта | г) деятельность, направленную на определение необходимого финансового результата и его достижение. | | 1б  2в  3г  4а |
|  | Прочитайте текст и поставьте соответствие между фазой проекта и ее содержанием:   |  |  | | --- | --- | | Фаза проекта | Содержание фазы проекта | | 1. Начальная фаза | а) осуществляется эксплуатация результатов проекта. | | 2. Основная фаза | б) осуществляется комплексное выполнение всех описанных в проекте действий | | 3. Завершающая фаза | в) выполняются разработка концепции проекта, сравнительная оценка альтернатив, утверждение концепции проекта. | | 4. Фаза гарантийных обязательств | г) достигаются конечные цели проекта и подводятся итоги. | | 1в  2б  3г  4а |
|  | Прочитайте текст и поставьте соответствие между видом процесса проекта и его содержанием:   |  |  | | --- | --- | | Вид процесса проекта | Содержание процесса проекта | | 1. Завершение проекта | а) процесс сравнения плановых и фактических показателей выполнения проекта, анализ отклонений и их причин | | 2. Организация исполнения | б) непрерывный процесс, направленный на определение и согласование наилучшего способа действий для достижения поставленных целей проекта с учетом всех факторов его реализации | | 3. Инициация проекта | в) процесс обеспечения реализации плана проекта путем организации выполнения включенных в него работ и координации исполнителей | | 4. Планирование проекта | г) процесс управления проектом, результатом которого является авторизация и санкционирование начала проекта или очередной фазы его жизненного цикла | | 5. Контроль исполнения | д) процесс формального окончания работ и закрытия всего проекта | | 1д  2б  3г  4в  5а |
|  | Прочитайте текст и поставьте соответствие между функциональной областью проекта и ее содержанием:   |  |  | | --- | --- | | Функциональная область проекта | Содержание функциональной области проекта | | 1. Управление материальными ресурсами проекта | а) деятельность, направленную на оптимизацию взаимодействия проекта с внешней средой в целях минимизации отклонений проекта. | | 2. Управление персоналом проекта | б) деятельность, направленную на обеспечение работ всеми необходимыми материальными ресурсами при соблюдении ранее запланированных сроков и качества. | | 3. Управление рисками проекта | в) деятельность, направленную на обеспечение проекта необходимыми человеческими ресурсами и их эффективное использование. | | 4. Интеграционное управление проектом | г) деятельность, направленная на обеспечение согласованности всех действий по управлению проектом, относящихся к различным функциональным областям. | | 1б  2в  3а  4г |